ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันทร์สว่าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ช.รุ่งทรัพย์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองดู่ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านครูเส หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง 2 ข้าง ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ | 40,000 286,000 383,000 | หมู่ 3 ตำบลขุย หมู่ 2 ต.ขุย ม.1 ต.ขุย | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 5 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยยายพวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนดิน สายฝายบ้านใหม่ทะเมนชัย - เทอร์ดซีเมนต์บล็อก หมู่ที่ 1 บ้านทะเมนชัย ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบลำห้วยทะเมนชัย - สะพานข้ามลำห้วยทะเมนชัย หมู่ที่ 10 บ้านกุดน้ำใส ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 56 ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน 6 บ่อ จุดที่ 1 เสริมดินคันทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่ง จุดที่ 2 เสริมดินคันทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร สูง 0.80 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่ง จุดที่ 1 เสริมดินคันทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่ง จุดที่ 2 เสริมดินคันทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่ง | 228,000 358,000 383,000 | หมู่ 3 ตำบลขุย หมู่ 1 ตำบลไพล หมู่ 10 ตำบลไพล | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 8 | โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัววง หมู่ที่ 9 บ้านตลาดหนองบัววง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโคมกิ่งเดี่ยว รอบสระหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวใหญ่ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ติดตั้งลวดตาข่ายกันนกขนาด 1x1 นิ้ว โครงเคร่าเหล็กพร้อมทาสี อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัววง ชั้น 2,3 ติดตั้งเสาไฟฟ้าโคมกิ่งเดี่ยว ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 8 ต้น พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 Kva และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า | 319,000 496,000 | หมู่ 9 ตำบลขุย หมู่ 8 ตำบลขุย | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 10 11 | โครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวีตื้น ถนนสายชุมชนนิเวศน์ บริเวณร้าน AT มาร์ท หมู่ที่ 6 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการปรับยก ระดับถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ข้างซอย สภ.ลำทะเมนชัย หมู่ที่ 9 บ้านตลาดหนองบัววง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และรางวีตื้น สายข้างวัดสุมังคลาราม หมู่ที่ 9 บ้านตลาดหนองบัววง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40เมตร มอก.ชั้น 3จำนวน 64 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ ราวีตื้น กว้าง 0.80 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณงาน ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 14.00 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสลมอก. ชั้น3 ขนาดDai. 0.40 เมตร จำนวน 135.00 ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 180 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 20 บ่อ รางวีตื้น กว้าง 0.80 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.20 เมตร | 187,000 475000 449,000 | หมู่ 6 ตำบลไพล หมู่ 9 ตำบขุย หมู่ 9 ตำบขุย | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนายกพงษ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวใหญ่ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 105 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 12 บ่อ | 497,000 | หมู่ 8 ตำบลขุย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการจัดประชุมประชาคม โครงการพัฒนาศักยภาพและ ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชน | เพื่อดูแลรักษาเส้นทางเฉลิมพระเกียรติให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงามอยู่เสมอ - เพื่อให้มีสถานที่กลางในการร่วมกันปฏิบัติการร่วมของอปท.ในเขตอำเภอลำทะเมนชัย - เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาฯ -เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ | 40,000 30,000 5,000 250,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอลำทะเมนชัย เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 7 8 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างวินัยจราจร โครงการวันเทศบาล โครงการเงินอุดหนุนอำเภอลำทะเมนชัย ในการจัดงานพิธีทางศาสนา งานพิธีและรัฐพิธี โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา | - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้กฎหมายจราจร - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -อุดหนุนอำเภอลำทะเมนชัย - อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา | 20,000 10,000 50,000 25,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาชำระภาษี | -เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ | 25,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการอาหารเสริม(นม) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน - สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน /ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศพด. -สนับสนุนอาหารเสริม(นม) รร.ในเขตรับผิดชอบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองบัววง -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 1,596,000 683,800 985,604 50,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง | กองศึกษา กองศึกษา กองศึกษา กองศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 5 6 | โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล โครงการถนนคนเดิน โครงการทำหมันสุนัขและแมว โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | - ประชาชนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมมีคุณภาพชีวิตที่ดี -เพื่อลดการระบาดของไข้เลือดออก -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 160,000 100,000 20,000 100,000 50,000 40,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง | กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 30,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 5 6 7 | โครงการกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลหนองบัววง โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | -อุดหนุนกลุ่มอาชีพ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 40,000 30,000 100,000 50,000 30,000 10,000 30,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ - | 5,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 10,000 10,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง | กองสวัสดิการ สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลหนองบัววงคัพ โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โครงการจัดเตรียมนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 30,000 10,000 5,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.9 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 5,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 5 | โครงการจัดงานวันอปพร. โครงการซ้อมแผนสาธารณภัยแบบบูรณาการ โครงการทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรำลึกถึงวันก่อตั้งอปพร. - เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้น -เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ -เพื่อทบทวนให้ความรู้ให้กับอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ -เพื่อเป็นคาใช้จ่ายในโครงการ | 25,000 30,000 30,000 50,000 60,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

4.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 100,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 20,000 15,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง | กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โครงการธนาคารน้ำ โครงการเรือนเพาะชำชุมชน/ ตำบล โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 70,000 5,000 20,000 10,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ. ๒๕๖6 |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 5 | โครงการวันประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ โครงการจัดงานบวงสรวงท้าว สุรนารี โครงการบวงสรวงศาลหลักเมือง โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา โครงการอบรมและบรรพชาสามเณร ศิลจาริณีภาคฤดูร้อน | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 80,000 10,000 50,000 30,000 30,000 | เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองบัววง | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |