ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อเสงี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยที่ยายน้อย หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวใหญ่ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ท่อระบายน้ำ Ø0.40 เมตร จำนวน 90 ท่อน บ่อพัก คสล.จำนวน 9 บ่อ ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.10 เมตร | 346,000 240,000 | ม.ค.-ก.ย.2567 ม.ค.-ก.ย.2567 | - - | - - | - - | - - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 3 4 | โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบบ่อทราบป๋าเซี๊ยะหมู่ที่9 บ้านตลาดหนองบัววง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการขยายถนน คสล. ทางเข้า โรงเรียนบ้านใหม่ทะเมนชัย หมู่ที่ 10 บ้านกุดน้ำใส ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 หลัง พร้อมขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าและท่อส่งน้ำดิบ ขยายถนน คสล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 333.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 2,934,400 203,000 | ม.ค.-ก.ย.2567 ม.ค.-ก.ย.2567 | - - | - - | - - | - - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 5 | โครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า สายหลังโรงเรียนบ้านหนองโป่ง – บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา | 1. แผนกหม้อแปลงภายนอก - ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 400/230 โวลท์ ขนาด 30 KVA จำนวน 1 เครื่อง - ติดตั้งชุดประกอบการติดตั้งหม้อแปลง แบบแขวนบนเสา จำนวน 1 ชุด 2. แผนกแรงต่ำภายนอก (03.1) -ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 34 ต้น -ติดตั้งกราวด์ และล่อฟ้า 250-500 โวลท์ ระบบ 3 เฟส 4 สาย จำนวน 1 ชุด 3. แผนกแรงต่ำภายนอก (02.1) -ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 19 ต้นพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ขนาด 50 ต.มม.จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 1,680 เมตร -ติดตั้งยึดโยง ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 10 ชุด -ติดตั้งกราวด์ และล่อฟ้า 250-500 โวลท์ ระบบ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 10 ชุด 4. แผนกแรงต่ำภายนอก (01.1) -ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 3 ต้น -พาดสายอลูมิเนียมเปลือย พีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 220 เมตร -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 200 เมตร 5. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (01.1) -รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 3 ต้น -รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย พีวีซี ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 220 เมตร -รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด50 ต.มม.จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 200 เมตร | 954,999 | ม.ค.-ก.ย.2567 | - | - | - | - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 2 3 4 | โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงการจัดประชุมประชาคม โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชน | เพื่อดูแลรักษาเส้นทางเฉลิมพระเกียรติให้มีความสะอาด เรียบร้อย และสวยงามอยู่เสมอ - เพื่อให้มีสถานที่กลางในการร่วมกันปฏิบัติการร่วมของอปท.ในเขตอำเภอลำทะเมนชัย - เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาฯ -เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ | 10,000 30,000 10,000 250,000 | ต.ค.66-ก.ย.67 ต.ค.66-ก.ย.67 ต.ค.66-ก.ย.67 ม.ค.67-ก.ย.67 | - - - - | - - - - | - √ √ - | - 30,000 2,100 - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 5 6 7 8 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้างวินัยจราจร โครงการวันเทศบาล โครงการเงินอุดหนุนอำเภอลำทะเมนชัย ในการจัดงานพิธีทางศาสนา งานพิธีและรัฐพิธี โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา | - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้กฎหมายจราจร - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -อุดหนุนอำเภอลำทะเมนชัย - อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา | 20,000 10,000 50,000 25,000 | เม.ย.-ก.ย.2567 เมย.2567 ต.ค.66 - ก.ย.2567 ต.ค. - ก.ย.2567 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาชำระภาษี | -เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ | 25,000 | มี.ค.- มี.ค. 2567 | - | - | - | - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 2 3 4 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการอาหารเสริม(นม) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน - สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน /ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศพด. -สนับสนุนอาหารเสริม(นม) รร.ในเขตรับผิดชอบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 1,708,800 1,035,780 892,338 50,000 | ต.ค.66 - ก.ย.2567 ต.ค. - ก.ย.2567 ต.ค. - ก.ย.2567 ม.ค.2567 | - - - - | - - - - | √ √ √ √ | 859,882 384,444 452,637.75 50,000 |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 2 3 4 5 6 | โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล โครงการถนนคนเดิน โครงการทำหมันสุนัขและแมว โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | - ประชาชนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมมีคุณภาพชีวิตที่ดี -เพื่อลดการระบาดของไข้เลือดออก -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 160,000 100,000 20,000 100,000 50,000 40,000 | ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 | - - - - - - | - √ - √ - √ | - √ - √ - - | - 74,400 - 32,000 - - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 7 8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 10,000 30,000 | ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 | - - | - - | - - | - - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | โครงการกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลหนองบัววง โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | -อุดหนุนกลุ่มอาชีพ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 40,000 30,000 100,000 50,000 30,000 10,000 30,000 | ม.ค.-ก.ย.2567 เม.ย.2567 ม.ค.-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 5,000 | ต.ค.66-ก.ย.67 | - | - | - | - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 2 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 20,000 10,000 | ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 | - - | - - | - - | - - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 2 3 | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลหนองบัววงคัพ โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โครงการจัดเตรียมนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขัน | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 50,000 10,000 50,000 | ก.พ.-มี.ค.2567 ม.ค.-ก.ย.2567 ต.ค.-ก.ย.2567 | - - - | - - - | - - - | - - - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.9 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 5,000 | ก.พ.-ก.ย.2567 | - | - | - | - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 2 3 4 5 6 | โครงการจัดงานวันอปพร. โครงการซ้อมแผนสาธารณภัยแบบบูรณาการ โครงการทบทวนจิตอาสา ภัยพิบัติ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรำลึกถึงวันก่อตั้งอปพร. - เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้น -เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ -เพื่อทบทวนให้ความรู้ให้กับอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ -เพื่อเป็นคาใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นคาใช้จ่ายในโครงการ | 10,000 30,000 30,000 50,000 60,000 50,000 | มี.ค. 2567 ต.ค.66-ก.ย.67 ต.ค.66-ก.ย.67 ต.ค.66-ก.ย.67 ต.ค.66-ก.ย.67 ต.ค.66-ก.ย.67 | - - - - - - | - - - - - - | - √ - √ - - | - 15,000 - 22,830 - - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

4.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 100,000 | พ.ย.2567 | - | - | √ | 150,000 |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 2 | โครงการรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 20,000 15,000 | ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 | - - | - - | - - | - - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 2 3 4 | โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โครงการธนาคารน้ำ โครงการเรือนเพาะชำชุมชน/ ตำบล โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 30,000 5,000 20,000 10,000 | ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 ต.ค.66-ก.ย.2567 | - - - - | √ - - - | - - - - | 5,050 - - - |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 2 3 4 5 | โครงการวันประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ โครงการจัดงานบวงสรวงท้าว สุรนารี โครงการบวงสรวงศาลหลักเมือง โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา โครงการอบรมและบรรพชาสามเณร ศิลจาริณีภาคฤดูร้อน | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 50,000 10,000 50,000 50,000 30,000 | ก.พ.2567 มี.ค.2567 เม.ย.2567 ก.ค.2567 เม.ย.2567 | - - - - - | - √ - - - | √ - - - - | 80,000 18,000 - - - |